## Slide 1: ПМ 01.Участие в проектировании зданий и сооружений МДК 01.02. Проект производства работ
Тема урока: «Строительный генеральный план»

## Slide 2: Цель урока:
Сформировать знания методики проектирования строительного генерального плана.

## Slide 3: Строительным генеральным планом (стройгенпланом)
называют план строительной площадки, на котором кроме проектируемых и существующих постоянных зданий и сооружений показано расположение временных зданий, сооружений, механизированных установок и коммуникаций, необходимых для производства строительно-монтажных работ.

## Slide 4: Виды стройгенпланов:
Общеплощадочный;
Объектный.

## Slide 5: Состав СГП:
строящееся или ремонтируемое здание;
ограждение площадки и коммуникации;
расположение механизмов;
дороги;
временные склады;
бытовые помещения.

## Slide 6: Принципы проектирования СГП:
согласованность его решений с другими разделами ПОС и ППР;
минимизация объемов временного строительства;
рациональность организации транспортных потоков за счет сокращения перегрузок;
применение инвентарных бытовых зданий и временных коммуникаций.

## Slide 7: Исходными данными для разработки строительного генерального плана служат:
решения строительного генерального плана в составе проекта организации строительства (ПОС);
календарный план производства работ или сетевой график;
технологические карты на основные виды СМР.

## Slide 8
Схемы расстановки монтажных кранов при возведении зданий жилищно-гражданского назначения.
. Схемы расстановки монтажных кранов при возведении зданий жилищно-гражданского
назначения.
Лист
ГГК.3.270103.09.СТз-08с. ОТиВГЗ.

## Slide 9
Пути передвижения монтажных кранов необходимо располагать, как правило, вдоль зданий, что исключает образование «мертвых зон».

## Slide 10: Обозначение опасной зоны крана

## Slide 11
Установка и перемещение машин вблизи выемок (котлованов, траншей, канав и т. п.) с неукрепленными откосами разрешается только за пределами призмы обрушения грунта

## Slide 12: Размещение механизмов

## Slide 13: Размещение механизмов

## Slide 14: Размещение механизмов

## Slide 15: Размещение механизмов

## Slide 16: Размещение механизмов

## Slide 17: Виды складов:
открытые площадки для хранения кирпича, сборных бетонных и железобетонных конструкций, щебня и т. п.;
навесы для хранения столярных изделий, рулонных материалов, асбоцементных листов и т. п.;
неотапливаемые закрытые склады для хранения минеральной ваты, фанеры, войлока и т. п.;
отапливаемые закрытые склады для хранения лаков, красок, химикатов и т. п.;

## Slide 18: Складирование материалов

## Slide 19: Складирование материалов

## Slide 20: Складирование материалов

## Slide 21: Складирование

## Slide 22
Размещение приобъектных складов должно производиться с учетом расположения подъездных дорог и подъездов от основных транспортных магистралей к местам приемки и выгрузки материалов.

## Slide 23
Приобъектные склады сборных элементов, укрупненных конструкций, материалов, полуфабрикатов и др. должны находиться в зоне действия крана.

## Slide 24: Бытовые помещения
В зависимости от конструктивных решений временные здания могут приниматься неинвентарные и инвентарные. Последние могут быть сборно-разборными, контейнерными и передвижными. Все указанные помещения должны располагаться вне зоны действия грузоподъёмных кранов и устройств

## Slide 25: Условные обозначения

## Slide 26: Размеры на СГП

## Slide 27: Предлагается ответить на следующие вопросы:
чем отличается общеплощадочный и объектный СГП?
кем разрабатываются?
что размещается на объектном СГП?
как определяется опасная зона работы крана?
какими в плане могут быть временные дороги?
от чего зависит выбор и размещение площадок складирования?
где рациональнее размещать бытовые помещения на строительной площадке?

## Slide 28: Домашнее задание:
подготовиться к выполнению практической работы;
повторить стр. 430-442 (Соколов Г.К.)