ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция технического творчества г. Губкинский» Адрес: ЯНАО, 629830 г.Губкинский микрорайон 3, дом 38, код 34936 телефон 3-03-97, 5-18-97. E-mail: stt@mogub.yanao.ru

Проект

беспилотный автомобиль «Модуль»

Руководитель проекта:

Филицин Андрей Алексеевич

педагог дополнительного образования

МБУ ДО «Станция технического творчества г. Губкинский»

г. Губкинский

2020 г

Беспилотный автомобиль «Модуль»

Проект создания прототипа беспилотного автомобиля «Модуль».

Цель: модернизировать радиоуправляемую машину в прототип беспилотного автомобиля.

Планируется модернизировать радиоуправляемую машину в прототип беспилотного автомобиля, который сможет самостоятельно избегать столкновений с препятствиями и распознавать знаки дорожного движения.

Проект создания прототипа беспилотного автомобиля «Модуль», предполагает модернизацию радиоуправляемой машины.

Предполагается, что автомобиль автоматически перехватывает управление при возникновении предаварийной ситуации и пытается избежать столкновение с объектом(и).

Для принятия решения (Классификации ситуации) о предаварийной ситуации программным обеспечением автомобиля будет использоваться алгоритм машинного обучения «Random Forest», что позволит улучшить точность результата и сможет избежать «ложной» активации. Алгоритм будет работать на данных полученных с датчиков расстояния. В дальнейшем планируется расширить кол-во датчиков для классификации ситуаций.

Также предполагается использовать компьютерное зрение, для детектирования и классификации знаков дорожного движения, что позволит автоматически ограничивать скорость автомобиля на определённых участках дороги.

Сокращения:

ЯП – Язык программирования

Этапы реализации проекта

| № п/п | Наименование | Задачи | Ответственный | Сроки исполнения | Результат | Выполнена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Формирование группы из воспитанников и преподавателей станции, для реализации проекта | Привлечь и сформировать группу из воспитанников и преподавателей МБУ ДО «СТТ» для реализации данного проекта | Филицин А.А. | Сентябрь 2020 года. | Сформирована группа из 4-х воспитанников и руководителя | Сентябрь 2020 года. |
| 2 | Подбор необходимого оборудования и программного обеспечения. | Проанализировать поставленную задачу и результаты похожих проектов для формирования списка необходимого оборудования и программного обеспечения. | Филицин А.А. | Сентябрь 2020 года. | - Автомобиль на радиоуправлении - Программируемый микроконтроллер Arduino Uno - Одноплатный компьютер Raspberry Pi - 3 датчика HC-SR04, которые позволяют определять дистанцию от автомобиля в трёх направлениях - Радиоприёмник - Raspberry pi camera rev 1.3 - Arduino (ПО) - Python (ПО) - Visual Studio 2019 (ПО) - Дополнительные библиотеки для языков программирования (python, c++): openCV, tensorflow, serial, numpy, sklearn, pandas и т.д. | Сентябрь 2020 года. |
| 3 | Изучение и получение необходимых знаний и навыков по работе с используемым оборудованием и программным обеспечением | Проанализировать и изучить необходимые направления, навыки и компетенции. | Филицин А.А. | Сентябрь – ноябрь 2020 года. | Были изучены следующие направления, навыки и компетенции: - Язык программирования C++ - Язык программирования Python - Работа с микроконтроллером Arduino Uno - Работа с радиоприёмником - Работа с датчиками расстояния HC-SR04 - Работа с сервоприводами - Работа с портами Arduino и передача / получения информации через библиотеку «Serial» (ЯП Python) - Работа с библиотеками для работы с данными (в том числе с BigData) «numpy», «pandas» (ЯП Python) - Работа с библиотеками для машинного обучения «sklearn» - для принятия решения о предаварийной ситуации используя алгоритм «Random Forest» (Алгоритм тестируется и может быть изменён), «tensorflow» - для детектирования и классификации знаков дорожного движения (будет использоваться свёрточная нейронная сеть, на данный момент архитектура в разработке) - Работа с одноплатным компьютером Raspberry Pi с операционной системой Raspberry Pi OS (Linux) - Обработка изображения, полученного с камеры для улучшения точности детектирования и классификации | Основная часть работы выполнена, работа продолжается над изучением дополнительной информации по машинному обучению (machine learning, computer vision) Этап задерживается из-за сложности изучаемого материла (материал по данным темам не предназначен для детей в возрасте 13-17 лет, обычно его преподают на 4 курсе университета по направлениям, связанным с программированием) |
| 4 | Работа над созданием прототипа. | Создать прототип для проверки используемых подходов, технологий, библиотек (связанных с машинным обучением) и ПО | Филицин А.А. | Декабрь 2020 года. | Создан прототип и проводится тестирование используемых подходов, технологий, библиотек (связанных с машинным обучением) и ПО | Выполняется |
| 5 | Испытательные заезды | Провести испытательный заезд для тестирования прототипа в реальных условиях и выявить проблемные моменты | Филицин А.А. | Январь 2021 года. |  |  |
| 6 | Демонстрация инженерного проекта на региональных соревнованиях «Робофест-2021» | Подготовить прототип к демонстрации инженерного проекта | Филицин А.А. | Февраль 2021 года в г. Ноябрьск. |  |  |

Приложения 1

Схема прототипа:

Приложения  2

Результат создания прототипа:

С